## ESERCIZIO – Organigramma a matrice RACI

### Contesto aziendale

La TechWear S.p.A. è un’azienda italiana che progetta e produce abbigliamento tecnico sportivo smart (con sensori integrati).
L’azienda opera a livello europeo e realizza internamente progettazione, produzione e commercializzazione dei prodotti.

Per gestire le proprie attività, TechWear è strutturata nelle seguenti funzioni aziendali:

- Direzione Generale (DG)
Definisce gli obiettivi strategici, approva i progetti principali e prende le decisioni finali.

- Amministrazione e Finanza (AF)
Si occupa della contabilità, della gestione del budget, dei pagamenti ai fornitori e del controllo dei costi.

- Ricerca e Sviluppo (R&S)
Progetta i nuovi prodotti, testa i materiali e sviluppa le funzionalità tecnologiche dei capi.

- Produzione (PROD)
Organizza e realizza la produzione dei capi, gestendo impianti, tempi e personale operativo.

- Acquisti (ACQ)
Seleziona i fornitori e acquista materie prime e componenti tecnologici necessari alla produzione.

- Marketing e Vendite (MKT)
Analizza il mercato, definisce le strategie di marketing, promuove i prodotti e gestisce i rapporti con i clienti.

- Controllo Qualità (CQ)
Verifica che i prodotti rispettino gli standard qualitativi e segnala eventuali non conformità.

a) Sulla base della descrizione:

- individua la struttura organizzativa dell’azienda;

- realizza un organigramma funzionale, indicando:

  - la Direzione Generale;

  - le funzioni che dipendono direttamente da essa.

b) L’azienda avvia il progetto “Nuova linea di abbigliamento smart”.
Per il progetto sono previste le seguenti attività:

- Analisi di mercato

- Progettazione del prodotto

- Approvazione del budget

- Acquisto materie prime

- Produzione dei capi

- Controllo qualità finale

- Lancio commerciale del prodotto

costruisci una matrice RACI indicando per ciascuna attività:

  - R (Responsible) – chi svolge l’attività

  - A (Accountable) – chi ha la responsabilità finale

  - C (Consulted) – chi viene consultato

  - I (Informed) – chi viene informato

Le funzioni da considerare sono quelle già precedentemente descritte:

- Direzione Generale

- Amministrazione e Finanza

- Ricerca e Sviluppo

- Produzione

- Acquisti

- Marketing e Vendite

- Controllo Qualità

Ricorda che ogni attività deve avere una sola A.